**U**

**P**

**T**

**Universidad Politécnica de Tulancingo**

**Plantilla Documento Avances de Pruebas.**

**V1Sof: Guía metodológica para el proceso de validación y verificación de software**

Por:

1730608, Mario Etzael Francisco Melo

**Ingeniería en Sistemas Computacionales**

Módulo

**Métodos y Herramientas de Ingeniería de Software**

Nombre del Catedrático:

**Roberto Arturo Sánchez Herrera.**

Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Mayo-agosto 2019



Contenido

[**Aspectos Críticos** 3](#_Toc9448958)

[**Otros aspectos** 3](#_Toc9448959)

[**Indisponibilidad de ambiente** 3](#_Toc9448960)

[**Informe de avance de pruebas** 4](#_Toc9448961)

[**Defectos** 5](#_Toc9448962)

informe avance de pruebas

**Aspectos Críticos**

*Incluir los aspectos críticos que se presentaron en las pruebas para el periodo en el que se envió el último informe*

**Otros aspectos**

*Incluir los aspectos relevantes pero que no necesariamente son críticos que se presentaron en las pruebas para el periodo en el que se envió el último informe*

**Indisponibilidad de ambiente**

*Incluir la relación de la no disponibilidad de ambiente durante el proceso de pruebas en el cuadro anexo, donde se incluye la indisponibilidad de ambiente en el intervalo de tiempo del anterior y presente informe.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO DISPONIBILIDAD AMBIENTE | | | | | |
| Fecha | Hora de inicio | | Hora Final | Novedad | Observaciones |
| *Viernes 28 de Junio de 2019* | *09:00 am* | | *12:00 pm* | *Estado de los reportes incompleto* | *Se analizo la función del reporte para el sistema.* |
|  |  | |  |  |  |
| Tiempo acumulado: *3* | | | | | |
| Tiempo total acumulado: *3* | | | | | |
| Cantidad de personas probando: *1* | | | | | |
| Del reporte | | *3* | | | |
| Acumulado | | *3* | | | |

**Informe de avance de pruebas**

*Relacionar el avance de pruebas del día del reporte.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AVANCE DE PRUEBAS | | | |
| Fecha | *29/06/2019* | | |
| Porcentaje de Avance | *80%* | | |
| Porcentaje de Avance esperado | *100%* | | |
| Diferencia de avance esperado y el real | *20%* | | |
| Fecha inicio de pruebas | *28/06/2019* | | |
| Fecha esperada de finalización de pruebas | *29/06/2019* | | |
| Cantidad de días transcurridos | *1* | | |
| Días hábiles de pruebas | *2* | | |
| Cantidad de versiones instaladas | *1* | | |
| Tiempo sin ambiente | *3* | | |
| INFORME DE DEFECTOS | | | |
| Defectos pendientes de solución | *2* | | |
| Defectos solucionados | *1* | | |
| Defectos en validación | *2* | | |
| Defectos para versiones posteriores | *0* | | |
| Defectos pre existentes | *0* | | |
| Total defectos | *5* | | |
| CATEGORIA DEL DEFECTO | | | |
| Ambiente | | *2* | |
| Desarrollo | | *2* | |
| Parámetros | | *1* | |
| De pruebas | | *1* | |
| Requerimiento | | *2* | |
| Datos | | *1* | |
| SEVERIDAD DE LOS DEFECTOS ABIERTOS | | | |
| Bloqueantes | | *1* | |
| Críticos | | *1* | |
| Menores | | *1* | |
| AVANCE POR MODULO O SERVICIO | | | |
| Modulo | | Peso (%) | Avance |
| *Caso 1* | | *10%* | *100%* |
| *Caso 2* | | *15%* | *100%* |
| *Caso 3* | | *75%* | *100%* |
| Total | | *100%* | *100%* |

**Defectos**

*Relación de defectos pendientes de solución*

**BLOQUEANTES**

*Incluir la lista de defectos con estado bloqueante*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id defecto | Resumen | Fecha de reporte | Severidad | Estado |
| *Respaldo base de datos* | *No se respalda por completo la base de datos* | *10/07/2019* | *Bloqueante* | *En validación* |
|  |  |  |  |  |

**CRITICOS**

*Incluir la lista de defectos con estado crítico*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id defecto | Resumen | Fecha de reporte | Severidad | Estado |
| *Reporte de Ventas por fecha.* | *Los reportes no se hacían por fecha de ventas si no completo* | *20/07/2019* | *Critica* | *En Validación* |
|  |  |  |  |  |